Pflichtenheft

Elias Börner
10.Klasse
2019/20

Elektronik 4
TK: Herr Werner
AG: Herr Hermsdorf

Bau eines
Sprachgesteuerten
Roboterarmes
Beschreibung

Ich möchte als Jahresarbeit einen Roboterarm bauen. Er soll mit der Open-Source-KI Mycroft durch Sprache gesteuert werden. Dies möchte ich durch die Entwicklung eines Skills erreichen.

Ideen

- Bewegung duch Servomotoren
- Festlegen von Kurzen, eindeutigen Befehlen wie "Links!", "Rechts!" und "Hoch!"
- evt. mit Kamera

Grobgliederung

1. Ideen Sammeln
- Eestlegen des Aufbaus und der Freiheitsgrade des Armes
- Festlegen der Befehlsworte
2. Bau des Armes
- Entwickeln eines genauen Bauplanes
- Fertigen und bestellen der Teile
- Zusammenbau
3. Bau der Elektronik
- Entwicklung eines Schaltplans
- Entwicklung eines Platinenlaouts
- Aufbau der Platine
4. Programmieren des Skills
- Implementieren der Grundfunktionen für Tastatursteuerung
- Implementieren der Grundfunktionen für Sprachsteuerung
- evt. Zusatzfunktionen wie merken und Wiederholen einer Bewegung
Zeitplan

Woche / von bis		Termin	Kontrolle / AG-Leiter
3.2.2020	7.2.2020	Ideen Sammeln
10.2.2020	14.2.2020	Ferien
17.2.2020	21.2.2020	Ferien
24.2.2020	28.2.2020	Bauplan fertigen
2.3.2020	6.3.2020
9.3.2020	13.3.2020	Abgabe Teileliste
16.3.2020	20.3.2020	Board zeichnen / Zwischenverteidigung
23.3.2020	27.3.2020	Abgabe Boardlayout
30.3.2020	3.4.2020	Bestücken des Boards
6.4.2020	10.4.2020	Programmierung
13.4.2020	17.4.2020	Ferien
20.4.2020	24.4.2020
27.4.2020	1.5.2020	Vorbereitung der verteidigung
4.5.2020	8.5.2020
11.5.2020	15.5.2020	Anfertigen der Dokumentation
18.5.2020	22.5.2020	Abgabe
25.5.2020	29.5.2020
1.5.2020	5.5.2020	Verteidigung
8.5.2020	12.5.2020	Verteidigung
15.5.2020	19.5.2020	Verteidigung
22.5.2020	26.5.2020	Restarbeiten
29.5.2020	30.5.2020

Projekttagebuch

Woche / von bis		Was habe ich gemacht?	Kontrolle / AG-Leiter
3.2.2020	7.2.2020
10.2.2020	14.2.2020
17.2.2020	21.2.2020
24.2.2020	28.2.2020
2.3.2020	6.3.2020
9.3.2020	13.3.2020
16.3.2020	20.3.2020
23.3.2020	27.3.2020
30.3.2020	3.4.2020
6.4.2020	10.4.2020
13.4.2020	17.4.2020
20.4.2020	24.4.2020
27.4.2020	1.5.2020
4.5.2020	8.5.2020
11.5.2020	15.5.2020
18.5.2020	22.5.2020
25.5.2020	29.5.2020
1.5.2020	5.5.2020
8.5.2020	12.5.2020
15.5.2020	19.5.2020
22.5.2020	26.5.2020
29.5.2020	30.5.2020